ПРОТОКОЛ  № 7

внепланового заседания комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

Зимовниковского района Ростовской области

24.06.2021г.                                                                                                      п. Зимовники

16:00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: первый заместитель главы Администрации Зимовниковского района, заместитель председателя КЧС и ПБ – С.А. Парахин.

СЕКРЕТАРЬ: начальник МБУ «Управление по делам ГО и ЧС Зимовниковского района Ростовской области» – И.А. Бабичев.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены КЧС и ПБ Зимовниковского района;

А.Ю. Пшеничная - Начальник Управления развития коммунального хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области.

Приглашенные:

Помощник прокурора Зимовниковского района В.П.Бозоев;

Винников В.В., Саламатов С.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. «О сложившейся неблагоприятной обстановке, вызванной нарушением подачи водоснабжения жителям п. Красностепной Зимовниковского района.

С вступительным словом выступил первый заместитель главы Администрации Зимовниковского района, заместитель председателя КЧС и ПБ – С.А. Парахин, о порядке совещания и повестке дня.

По первому вопросу –

СЛУШАЛИ:

Заместителя главы администрации - начальника отдела архитектуры, строительства и муниципального хозяйства К.А. Собочкина, директора МУППЖКХ Зимовниковского района А.И. Удовиченко

РЕШИЛИ:

Рекомендовать:

1. Информацию принять к сведению.

2 Создать комиссию из числа специалистов Администрации Зимовниковского района, Администрации Кировского сельского поселения, специалистов МУППЖКХ Зимовниковского района, инициативных жителе п. Красностепной Зимовниковского района.

Срок – 25.06.2021г.

3. Провести обследование водопроводной сети в п. Красностепной Зимовниковского района. По результатам обследования подготовить План мероприятий (Дорожная карта) с конкретными сроками исполнения мероприятий, направленных на разрешение проблемных вопросов связанных с нарушение водоснабжения в п. Красностепной Зимовниковского района (К.А. Собочкин).

Срок – до 28.06.2021.

4. Обеспечить подвоз воды жителям п. Красностепной Зимовниковского района согласно графика и заявок жителей (А.И. Удовиченко, И.И. Безрукова).

Начальнику МБУ «Управление по делам ГО и ЧС Зимовниковского района Ростовской области» И.А. Бабичеву:

5.  При получении сообщений о нарушении водоснабжения обеспечить незамедлительную передачу информации МУППЖКХ (А.И. Удовиченко) и заместителю председателя КЧС и ПБ (С.А. Парахин).

Срок – при получении сообщений незамедлительно.

5.1. Информировать штаб и рабочую группу о полученном сообщении.

Срок – незамедлительно.

Заместитель председателя КЧС и ПБ	                           С.А. Парахин

Секретарь КЧС и ПБ	                                                                            И.А. Бабичев

Приложение

Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах при Администрации Зимовниковского района на 24.06.2021г.

| 1 | Парахин Сергей Александрович | первый заместитель главы Администрации Зимовниковского района – первый заместитель председателя комиссии; |
| --- | --- | --- |
| 2 | Великоцкий Николай Сергеевич | начальника 55-ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ростовской области – заместитель председателя комиссии; |
| 3 | Бабичев Игорь Анатольевич | начальник МБУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Зимовниковского района Ростовской области» – секретарь комиссии; |
| ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: |  |  |
| 4 | Собочкин Константин Алексеевич | заместитель главы Администрации Зимовниковского района – начальник отдела архитектуры, строительства и муниципального хозяйства; |
| 5 | Лысенко Виталий Анатольевич | Заместитель главы Администрации Зимовниковского района; |
| 6 | Собочкин Михаил Михайлович | начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Зимовниковского района; |
| 7 | Москаленко Наталья Николаевна | Заведующая финансовым отделом Администрации Зимовниковского района; |
| 8 | Полтавцев Владимир Викторович | И.о. начальника Отдела МВД России по Зимовниковскому району; |
| 9 | Шаповалов Федор Иванович | начальник АО «Донэнерго» филиала Сальских межрегиональных сетей; |
| 10 | Удовиченко Александр Иванович | директор МУППЖКХ Зимовниковского района; |